ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Постановлению администрации

Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

от 07.11.2019 г. № 85

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и дорожного хозяйства»

на 2018-2020 годы

от 09.10.2017 г. № 81

(в редакции постановления

администрации Юго-Северного

сельского поселения от

07.11.2019 г. № 85)

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
| Задачи подпрограммы |  | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество отремонтированных дорог; количество установленных и замененных дорожных знаков; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного и краевого бюджетов составляет 11579,9 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 8418,0 тыс. рублей в том числе: 1283,0 тыс. рублей (местный бюджет); 7135,0 тыс. рублей (краевой бюджет) 2019 год – 1572,1 тыс. рублей, в том числе: 1572,1 тыс. рублей (местный бюджет); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет) 2020 год – 1589,8 тыс. рублей в том числе: 1589,8 тыс. рублей (местный бюджет); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет) |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Экономика Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципального района. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Отсутствие возможности у поселения финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития их экономики. Такое положение дел требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее время  приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Наиболее распространенными причинами совершения ДТП являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Аварийность на дорогах объясняется следующими основными причинами:

возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести.                     Неэффективное оказание экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Статус* | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество отремонтированных дорог | км | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | количество установленных и замененных дорожных знаков | шт | 3 | 5 | 5 | 5 |

3- показатели рассчитываются прямым счётом

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет |  | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Цель |  |  | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт, ямочный и капитальный ремонт улично-дорожной сети Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (в том числе изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технадзора, услуги по россыпи противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной) |  |  | 2018 | 527,4 | 527,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 792,6 | 792,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 367,7 | 367,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1687,7 | 1687,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Приобретение и установка дорожных и информационных знаков, оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов |  |  | 2018 | 4,7 | 4,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | повышение безопасности дорожного движения | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 279,0 | 279,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 433,7 | 433,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Ремонт ул.Северной от ПК 0+00 (дом №304) до ПК 15+85 (дом № 448), от ПК 0+00 (дом №252) до ПК 4+20 дом (дом №304) в станице Юго-Северной, ремонт проезда от ул.Северной до ул.Южной в станице Юго-Северной |  |  | 2018 | 7562,3 | 427,3 |  | 7135,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 7562,3 | 427,3 |  | 7135,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт тротуара по адресу: ст. Юго-Северная, ул. Северная от дома № 296 «а» до дома № 448 |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 187,6 | 187,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 187,6 | 187,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. | Ремонт ул. Комсомольской от ул. Пионерской до ПК 1+70 в п. Полевом Юго-Северного сельского поселения ТР |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 62,4 | 62,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 62,4 | 62,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6. | Профилирование дорог в Юго-Северном сельском поселении |  |  | 2018 | 124,2 | 124,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 90,0 | 90,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 314,2 | 314,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая тип Б, ГПС |  |  | 2018 | 99,4 | 99,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 58,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 40,0 | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 197,9 | 197,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8. | Ремонт ул. Пионерской от дома № 1 до ПК 10+50 в п. Полевом Юго-Северного сельского поселения ТР |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 310,2 | 310,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 310,2 | 310,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 9. | Ремонт ул. Октябрьской от дома № 118 до ПК 6+80 (дом 180) в х. Казаче-Борисовском Юго-Северного сельского поселения ТР |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 272,9 | 272,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 272,9 | 272,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10. | Услуги: Фрезы BOMAG, катка BOMAG BW 203, тягача с тралом, МАЗ 5511, услуги автогрейдера и строительной техникой эксковатора |  |  | 2018 | 61,0 | 61,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 20,0 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 81,0 | 81,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 11. | Работы по нанесению дорожной разметки в Юго-Северном сельском поселении |  |  | 2018 | 39,0 | 39,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 122,0 | 122,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 59,0 | 59,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 220,0 | 220,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 12. | Устройство искусственных неровностей |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 13. | Покупка с сфетофоров |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2018 | 8418,0 | 1283,0 |  | 7135,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1572,1 | 1572,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1589,8 | 1589,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 11579,9 | 4444,9 |  | 7135,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств местного и краевого бюджетов составит 11579,9 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 8418,0 тыс. рублей, в том числе: 1283,0 тыс. рублей (местный бюджет); 7135,0 тыс. рублей (краевой бюджет)

2019 год – 1572,1 тыс. рублей, в том числе :1572,1 тыс. рублей (местный бюджет); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет)

2020 год – 1589,8 тыс. рублей, в том числе: 1589,8 тыс.рублей (местный бюджет); ); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет)

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района	                                                         А.В. Аулов