ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению администрации

Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

от __________ г. № ___

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

от 18.12.2017 г.  № 123

(в редакции постановления

администрации Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района

от __________ г. №_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА ЮГО-СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2018- 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района  «Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, Совет Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели программы | повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района; обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Юго-Северного сельского поселения; организация искусственного освещения дворовых территорий; создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения; осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления на территории Юго-Северного сельского поселения; создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города; выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Юго-Северного сельского поселения; обустройство детских и спортивных площадок; организация освещения дворовых территорий; усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения; обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками |
| Целевые индикаторы и показатели программы | повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Юго-Северного сельского поселения; |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансовых средств 0,0 тыс. руб., из них: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год- 0,0 тыс. рублей; 2024 год- 0,0 тыс. рублей; из них: средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год –0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год- 0,0 тыс. рублей; 2024 год- 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год- 0,0 тыс. рублей; 2024 год- 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год- 0,0 тыс. рублей; 2024 год- 0,0 тыс. рублей; Внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| Ожидаемые результаты реализации программы | улучшение состояния территорий Юго-Северного сельского поселения; создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; улучшение санитарного состояния территорий Юго-Северного сельского поселения; привитие жителям любви и уважения к своему поселению, соблюдению чистоты и порядка; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; предотвращение сокращения зелёных насаждений; увеличение количества высаживаемых деревьев; обустройство территории многоквартирных домов детскими, спортивными площадками, ремонт дворовых проездов, освещения, установка скамеек, урн для мусора. |

# 1.Характеристика текущего состояния благоустройства территории Юго-Северного сельского поселения  и  обоснование необходимости  решения программными методами

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих  к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию  территорий сельских  поселений, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы    (далее –программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- минимального перечня работ:

ремонт дворовых проездов;

установка скамеек, урн для мусора

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2) дополнительного перечня работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовых территорий;

иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края формирования современной городской среды.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий будет трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме  соответствующим актом,  который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий со финансируется за счет средств из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета Юго-Северного сельского  поселения Тихорецкого района на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу  осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды»;

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком  обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайна - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды;

3)рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды»;

4)рассмотрение и оценки предложений граждан, организаций на аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

В рамках реализации муниципальной  программы  администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (далее -администрация):

1)проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района  с составлением и согласованием паспортов благоустройства;

2)утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте администрации:

программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных   участков,   предоставленных   для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных  норм и правил благоустройства территорий  Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (далее норма и правила благоустройства).

При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России  от  13  апреля 2017 года  № 711/пр и установленным в Юго-Северном  сельском поселении Тихорецкого района нормам и правилам благоустройства.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории и порядок проведения такой инвентаризации в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация территории улиц Юго-Северного сельского поселения | 31 декабря 2023 года | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, отбираются конкурентным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2018- 2024 годах с учетом ресурсного обеспечения программы на текущий год.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории станиц, поселков и хуторов Юго-Северного сельского поселения, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, утверждается в соответствии с таблицей № 2 к программе.

Таблица № 2

| №п/п | Адрес общественных территорий | Площадь земельного участка кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Юго-Северная, ул. Северная 67 | 3790,0 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории станицы Юго-Северной, на которых планируется благоустройство на 2018-2024 годы, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации и утверждается в соответствии с таблицей № 3.

Включение дворовой территории в подпрограмму  без решения заинтересованных лиц не допускается. В ходе реализации программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий, многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Таблица № 3

| №п/п | Адресный перечень дворовых территорий | Площадь земельного участка кв. м. | Период проведения работ по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

- в настоящее время дворовые территории, многоквартирные дома (включая объекты незавершенного строительства) на территории Юго-Северного сельского поселения отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с  органами местного самоуправления, представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- в настоящее время объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Юго-Северного сельского поселения отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

Дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

-случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

(пп. "л" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2019 N 1546).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории станиц, поселков и хуторов Юго-Северного сельского поселения, а также территорий общего пользования станиц, поселков и хуторов Юго-Северного сельского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории станиц, поселков и хуторов Юго-Северного сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.Приоритеты реализуемой муниципальной

политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации программы, сроки ее реализации

Программа  разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  программ,  утвержденных  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10 февраля               2017 года № 169, методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическими  рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке  государственных программ формирования  современной городской среды в рамках реализации  приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2018-2024 годы,

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

Основной целью программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования станиц, поселков и хуторов Юго-Северного сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования станиц, поселков и хуторов  Юго-Северного сельского поселения;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения о показателях (индикаторах) программы  отражены в таблице     № 5 к программе.

Ожидаемым  конечным  результатом  программы  является  достижение

высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Формирование современной городской среды»  на 2018-2024 годы

Таблица № 5

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения | проценты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | ед |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | Га |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | проценты |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты |  |  |  |  |  |  |  |

3. Характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации программы  предусматриваются следующие мероприятия:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

благоустройство территорий общего пользования станиц, поселков и хуторов  Юго-Северного сельского поселения;

Внешний облик Юго-Северного  сельского поселения Тихорецкого района, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам общественного назначения.

4. Ожидаемые конечные результаты  программы

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

1) приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы дворовых территорий Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района,

2) благоустройство  общественных территорий.

В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность сельского поселения.

  - Информация об участии внебюджетных фондов  Юго-Северного сельского  поселения Тихорецкого района общественных,  научных и иных организаций в реализации программы

В случае, если государственной программой Краснодарского края формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации программы  на основании действующего законодательства в сфере реализации программы.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий

по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении

мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться

документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации программы  участия не принимают.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет федерального, краевого и местного бюджетов и составляет  0,0 тысяч руб.

В том числе по источникам финансирования:

за счет федерального бюджета – 0,0 тысяч рублей;

за счет средств  краевого бюджета – 0,0тысяч рублей;
   за счет средств бюджета Юго-Северного сельского  поселения:   0,0 тысяч рублей.

6. Основные цели и  задачи программы, сроки реализации

Целью реализации программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

приоритетное направление социально-экономического развития станиц, поселков и хуторов Юго-Северного сельского поселения.

7. Перечень мероприятий программы

Мероприятия программы направлены на решение основных задач программы.

Перечень мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Перечень мероприятий программы приведены в таблице № 6

Таблица № 6

| №п/п | Адрес МКД, наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный | краевой | местный |  |
| 1 |  | 2018-2024 |  |  |  |  | Администрация Юго-Северного СПТР |
|  | разработка дизайн проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка в 3Д |  |  |  |  |  |  |
|  | составление сметной документации |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  |  |  |  |  |  |
|  | строительный контроль |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2018-2024 |  |  |  |  | Администрация Юго-Северного СПТР |
|  | разработка дизайн проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка в 3Д |  |  |  |  |  |  |
|  | составление сметной документации |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  |  |  |  |  |  |
|  | строительный контроль |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Исполнители по мероприятию программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

8.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы составляет 0,0тыс. рублей, в том числе:

Таблица № 7

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

9.Ресурсное обеспечение муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Формирование современной городской среды»  на 2018-2024 годы

Таблица  № 8

| № п/п 1 | Наименование программы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Ответственный исполнитель | Период реализации программы, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа всего в том числе: | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году, согласно таблице № 1 к настоящей программе | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, участники - собственники жилых помещений, |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественных территорий согласно таблице № 2 к настоящей программе | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |

10. План реализации муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

«Формирование современной городской среды»  на 2018-2024 годы

| Наименование контрольного события программы | статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контрольное событие №1 | Разработка и опубликование проекта муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | До 5 августа 2017 года |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | До 31 декабря 2017 года |  |  |  |
| Контрольное событие №3 |  | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
| Контрольное событие №4 |  | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
| Контрольное событие №5 |  | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
| Контрольное событие №6 |  | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |

# 11. Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация запланированных мероприятий на 2018-2024 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится   администрацией Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (далее - администрация) и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Юго-Северного поселения.

Администрация  осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Исполнитель  администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района  предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт дворовых территорий домов;

установить  детские и спортивные площадки;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 51,6 процентов от общего количества дворовых территорий домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности Юго-Северного сельского  поселения Тихорецкого района.

# 12. Критерии выполнения программы

Основными критериями выполнения мероприятий программы являются показатели, которые прямо или косвенно оцениваются выполнением мероприятий программы, для улучшения внешнего вида дворов и поселения в целом;

-в части улучшения внешнего вида дворов;

-ремонт дворовых проездов, установка скамеек;

- обустройство элементами детских игровых и спортивных площадок;

-элементов благоустройства (установка скамеек, урн).

# 13. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы – администрацией Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в лице финансовой службы администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, которая выполняет следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы;

подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации программы;

анализирует реализацию программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в соответствии с решением Совета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района о бюджете на очередной финансовый год.

Общее руководство и координацию исполнения программы осуществляет  глава администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                                А.В. Аулов