ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

от             2017 года №

ПОРЯДОК

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

# 1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства (далее - объекты капитального строительства) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (далее - решение).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя, распорядителя средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (далее - бюджет поселения), муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства;

реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3. Инициатором подготовки проекта решения выступает администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, а в случае принятия решения в рамках муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района -  администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, являющийся главным распорядителем средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района по мероприятию муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций (далее - инициатор).

1.4. Не допускается при исполнении бюджета поселения предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

приоритетов и целей развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;

поручений главы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;

положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, проводимой администрацией Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

# 2. Подготовка проекта решения

2.1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта постановления администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

В случае принятия решения в рамках муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района инициатор включает проект решения в соответствующую муниципальную программу Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района и согласовывает его с координатором муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в случае, если он не является одновременно ее координатором.

Принятие решения в рамках муниципальных программ Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района оформляется путем дополнения муниципальных программ Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района соответствующим приложением, ссылка на которое отражается в разделе «Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением».

Инициатор подготовки проекта решения согласовывает его с отделом капитального строительства администрации муниципального образования Тихорецкий район, финансовым управлением администрации муниципального образования Тихорецкий район, управлением по архитектуре и градостроительной деятельности администрации муниципального образования Тихорецкий район.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства.

В случае если сметная стоимость объекта капитального строительства превышает 500,0 млн. рублей, а также по решению главы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района независимо от сметной стоимости объекта капитального строительства, обязательным условием согласования проекта решения является наличие положительного заключения управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Тихорецкий район о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения.

2.2. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения);

2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;

3) наименование муниципального заказчика;

4) наименование застройщика;

5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ;

8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ.

В случае необходимости информация, предусмотренная подпунктами 7 и 8 настоящего пункта, может быть справочно дополнена выделением объема инвестиций на приобретение оборудования.

2.3. В проекте решения информация об объектах капитального строительства должна отображаться согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета поселения соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

2.5. При принятии решений, предусматривающих создание объектов муниципального значения за счет средств бюджета поселения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района обеспечивает внесение соответствующих изменений в указанные документы территориального планирования Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в пятимесячный срок с даты принятия таких решений.

2.6. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком, для его принятия.

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                            А.В.Кофанов