ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

на 2018-2020 годы

от __________ № _____

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
| Задачи подпрограммы |  | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество отремонтированных дорог; количество установленных и замененных дорожных знаков; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного и краевого бюджетов составляет 3589,8 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 1156,7 тыс. рублей в том числе: 1156,7 тыс. рублей (местный бюджет); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет) 2019 год – 1196,6 тыс. рублей, в том числе: 1196,6 тыс. рублей (местный бюджет); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет) 2020 год – 1236,5 тыс. рублей в том числе: 1236,5 тыс. рублей (местный бюджет); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет) |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Экономика Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципального района. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Отсутствие возможности у поселения финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития их экономики. Такое положение дел требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее время  приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Наиболее распространенными причинами совершения ДТП являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Аварийность на дорогах объясняется следующими основными причинами:

возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести.                     Неэффективное оказание экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Статус* | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество отремонтированных дорог | км | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | количество установленных и замененных дорожных знаков | шт | 3 | 5 | 5 | 5 |

3- показатели рассчитываются прямым счётом

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет |  | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Цель |  |  | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (в том числе изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, технадзора) |  |  | 2018 | 1006,7 | 1006,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 1046,6 | 1046,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1086,5 | 1086,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3139,8 | 3139,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Приобретение и установка дорожных и информационных знаков, оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов |  |  | 2018 | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | повышение безопасности дорожного движения | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2019 | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 450,0 | 450,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2018 | 1156,7 | 1156,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1196,6 | 1196,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1236,5 | 1236,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3589,8 | 3589,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств местного и краевого бюджетов составит 3589,8 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 1156,7 тыс. рублей, в том числе :1156,7 тыс. рублей (местный бюджет); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет)

2019 год – 1196,6 тыс. рублей, в том числе :1196,6 тыс. рублей (местный бюджет); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет)

2020 год – 1236,5 тыс. рублей, в том числе: 1236,5 тыс.рублей (местный бюджет); ); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет)

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района	                                                         ФИО