Приложение 3

к муниципальной программе

Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного хозяйства»

на 2021-2023 год

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
| Задачи подпрограммы |  | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество отремонтированных дорог; количество установленных и замененных дорожных знаков; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2021-2023 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного и краевого бюджетов составляет 11324,4 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 4578,1 тыс. рублей в том числе: 1756,3 тыс. рублей (местный бюджет); 2821,8 тыс. рублей (краевой бюджет); 2022 год - 4793,3 тыс. рублей, в том числе: 1953,0 тыс. рублей (местный бюджет); 2840,3 тыс. рублей (краевой бюджет); 2023 год - 1953,0 тыс. рублей в том числе: 1953,0 тыс. рублей (местный бюджет); 0,0 тыс. рублей (краевой бюджет). |

# 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 3          таблицы № 1 муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2021- 2023 годы.

# 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель |  |  | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. ремонт, ямочный и капитальный ремонт улично-дорожной сети Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (в том числе изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, лабораторного исследования, технадзора, услуги по россыпи противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной) |  |  | 2021 | 977,6 | 977,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 1170,0 | 1170,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3247,6 | 3247,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Приобретение и установка дорожных и информационных знаков, обустройство остановочных павильонов и пешеходных переходов, оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениям и, в том числе в зоне пешеходных переходов |  |  | 2021 | 4,7 | 4,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | повышение безопасности дорожного движения | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 5,1 | 5,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 15,8 | 15,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерской от дома № 1(ПК 0+00) до ПК 4+26 в п. Полевом |  |  | 2021 | 3100,5 | 278,7 | 2821,8 |  | 0,0 | 0,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 3039,2 | 198,9 | 2840,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 6139,7 | 477,6 | 5662,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 2 |  |  | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Профилирование дорог в Юго-Северном сельском поселении |  |  | 2021 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 185,0 | 185,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 180,0 | 180,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 495,0 | 495,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая тип Б, ГПС |  |  | 2021 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6. | Услуги: Фрезы BOMAG, катка BOMAG BW 203, тягача с тралом, МАЗ 5511, услуги автогрейдера и строительной техникой экскаватора |  |  | 2021 | 65,3 | 65,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 285,3 | 285,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7. | Работы по нанесению дорожной разметки в Юго-Северном сельском поселении |  |  | 2021 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 124,0 | 124,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 354,0 | 354,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8. | Устройство искусственных неровностей |  |  | 2021 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | улучшение состояния улично-дорожной сети | администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 87,0 | 87,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 287,0 | 287,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2021 | 4578,1 | 1756,3 | 2821,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 4793,3 | 1953,0 | 2840,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1953,0 | 1953,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 11324,4 | 5662,3 | 5662,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2021 | 4578,1 | - | 2821,8 | 1756,3 | - |
| 2022 | 4793,3 | - | 2840,3 | 1953,0 | - |
| 2023 | 1953,0 | - | 0,0 | 1953,0 | - |
| Всего по подпрограмме | 11324,4 | - | 5662,1 | 5662,3 | - |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2020 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                                А.В. Аулов