|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района от 02.09.2014г № 73 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ №5

об исполнении финансирования муниципальной программы Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства»

на 2024-2026 годы

за 9 месяцев 2024 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы |  | 7750,3 | 7068,5 |  |  | 7750,3 | 7068,5 |  | 3200,2 | 2081,7 |  |  | 3200,2 | 2081,7 |  | 35 % |  |
| 1. | Ремонт, текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, электромонтажные работы, в том числе оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения, составление смет, ведение строительного контроля, приобретение электроматериалов, осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств «уличное освещение», проектные работы по уличному освещению | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 817,2 |  |  |  | 817,2 |  |  | 503,8 |  |  |  | 503,8 |  |  | 61,0 % | Ежемесячные платежи |
| 2. | Дезинсекция (акарицидная обработка), дезинфекция, дератизация (борьба с грызунами), диз. средства | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | 58,5 |  |  |  | 58,5 |  |  | 83 % |  |
| 3. | Выполнение работ по кронированию,санитарной, формовочной обрезке деревьев, фрейзеровка пней | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 235,2 |  |  |  | 235,2 |  |  | 78 % |  |
| 4. | Заработная плата рабочим по благоустройству, работы по приведению в надлежащее санитарное состояние брошенных домовладений, кладбищ, участков, покос травы, сбор мусора, уборка порубочных остатков | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  | 437,5 |  |  |  | 437,5 |  |  | 29 % |  |
| 5. | Хозяйственный инвентарь пакеты мусорные, материалы на косилку (присадка к топливу, смазка, редуктора, леска и т.д.), строительный материал,ремонт бензопилы,краска, бензопила | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 134,5 |  |  |  | 134,5 |  |  | 45 % |  |
| 6. | Услуги по сбору и транспортированию отходов I-IV классов опасности | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| 7. | Озеленение-высадка деревьев | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 14,8 |  |  |  | 14,8 |  |  | 14 % |  |
| 8. | Страховая премия по ОСАГО | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 100% |  |
| 9. | Туалет деревянный | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 10. | Шина на трактор, диски, втулка барабана, вал, дверь и др. запчасти | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 34,6 |  |  |  | 34,6 |  |  | 69 % |  |
| 11. | Составление смет, ведение строительного контроля, геодезические работы | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | 236,7 |  |  |  | 236,7 |  |  | 95 % |  |
| 12. | ГСМ | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  | 22,6 |  |  |  | 22,6 |  |  | 18 % |  |
| 13. | Установка ограждений на кладбище | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 72,1 |  |  |  | 72,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| 14. | Мероприятия по обращению с бездомными животными | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 15. | Ремонт тротуара по ул. Октябрьской по четной стороне от дома № 112 до дома № 194, по нечетной стороне от дома № 7 до дома № 19 в хут. Казаче-Борисовский Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 1200,0 | 1681,7 |  |  | 1200,0 | 1681,7 |  | 1200,0 | 1681,7 |  |  | 1200,0 | 1681,7 |  | 100 % |  |
| 16. | Бытовка металлическая (тип БК-00 6,0x2,4x2,5м) | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 218,0 |  |  |  | 218,0 |  |  | 218,0 |  |  |  | 218,0 |  |  | 100 % |  |
| 17 | Услуги Экскаватора Хитачи 200, доставка техники на объект | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 101,0 |  |  |  | 101,0 |  |  | 101,0 |  |  |  | 101,0 |  |  | 100 % |  |
| 18 | Благоустройство территории | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 415,2 |  |  |  | 415,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| 19 | Спортивное оборудование (2 воркаут площадки) | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 0,0 | 400,0 |  |  | 0,0 | 400,0 |  | 0,0 | 400,0 |  |  | 0,0 | 400,0 |  | 100% |  |
| 20 | Благоустройство общественной территории, прилегающей территории к Дому культуры по ул.Северной №67 в ст.Юго-Северной Тихорецкого района | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 2098,5 | 4986,8 |  |  | 2098,5 | 4986,8 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 21 | Поставка воды | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2024 годы |  | 2230,4 |  |  |  | 2230,4 |  |  | 1310,3 |  |  |  | 1310,3 |  |  | 58 % |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. ремонт, ямочный и капитальный ремонт улично-дорожной сети Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (в том числе изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, лабораторного исследования, технадзора, услуги по россыпи противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной) | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 1060,4 |  |  |  | 1060,4 |  |  | 825,2 |  |  |  | 825,2 |  |  | 77% |  |
| 2. | Приобретение и установка дорожных и информационных знаков, обустройство остановочных павильонов и пешеходных переходов, оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениям и, в том числе в зоне пешеходных переходов | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 87,0 |  |  |  | 87,0 |  |  | 29 % |  |
| 3. | Профилирование дорог в Юго-Северном сельском поселении | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 50% |  |
| 4. | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая тип Б, ГПС | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 46,5 |  |  |  | 46,5 |  |  | 47 % |  |
| 5. | Услуги: Фрезы BOMAG, катка BOMAG BW 203, тягача с тралом, МАЗ 5511, услуги автогрейдера и строительной техникой экскаватора | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| 6. | Работы по нанесению дорожной разметки в Юго-Северном сельском поселении | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 160,0 |  |  |  | 160,0 |  |  | 151,6 |  |  |  | 151,6 |  |  | 94 % |  |
| 7. | Устройство искусственных неровностей | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 1. | Установка приборов учета; приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие; приобретение электроматериалов; информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма «Использование и охрана земель Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| 1. | Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации | Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 % |  |
| Всего по программе |  |  | 10001,7 | 7068,5 |  |  | 10001,7 | 7068,5 |  | 4510,5 | 2081,7 |  |  | 4510,5 | 2081,7 |  | 38% |  |

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                С.Ю. Карпунин